А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТЁПАНЦЕВСКОЕ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА Первомайская ул., д.16 а, пос. Стёпанцево, Вязниковский район, Владимирская обл., 601427 тел., факс (49233) 6-62-29, 6-62-65 e-mail: stepancevo@yandex.ru ОКПО 04122042, ОГРН 1063338000252, ИНН/КПП 3338001240/333801001 __________________ № ______________ на № 08-106 от 29.01.2016

Счетная палата

Владимирской области

Октябрьский проспект, д. 21

г. Владимир, 600000

О предоставлении информации по пункту 3.19 «Отчеты о реализации муниципальных программ с указанием фактически достигнутых в отчетном периоде результатов, включая целевые индикаторы (ожидаемые и фактические)

На территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района Владимирской области в 2015 году были реализованы муниципальные программы с участием местного бюджетов в том числе:

- Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования Стёпанцевское, и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2013 – 2015 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | Утверждено в программе на 2015 год | Фактически достигнуто за 2015 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Стёпанцевское, в хозяйственный оборот | ед. (помещений) | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция и ремонт в рамках содержания имущества, находящегося в собственности муниципального образования Стёпанцевское. | ед. | 1 | 2 | +1 |
| Приобретение имущества | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | +1 |

В отчетном периоде в рамках данной программы фактически достигнуты также следующие результаты:

- обслуживание и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности (6 единиц).

- Пожарная безопасность  муниципального образования Стёпанцевское на 2012-2015  годы

| Наименование мероприятий (запланированные) | Фактически достигнутые результаты в отчетном периоде |
| --- | --- |
| Приобретение запасных частей к пожарному оборудованию | Кран – 1 шт. |
| Расходы на содержание муниципальной пожарной охраны | Костюм летний – 11 компл. |
| Обслуживание пирса в зимний период | д. Эдон – 1 шт.; д. Буторлино – 1шт.; п. Стёпанцево – 1 шт. |
| Устройство подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоемам | 1 водоем |
| Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам | 4 шт. |
| Обкашивание сухой травы вокруг населённых пунктов для обеспечения пожарной безопасности муниципального образования. | 3 населенных пункта: д. Эдон д. Буторлино п. Стёпанцево |
| Приобретение ГСМ и зап. частей для обслуживания бензокосилок | Приобретено: Триммеры и зап. части к ним – 2 шт. ГСМ - 10 л; леска – 40 м. |
| Укрепление материально-технической базы добровольной пожарной дружины | Приобретено: Канц. товары. |
| Монтаж, ремонт, обслуживание пожарной сигнализации и электропроводки в зданиях и сооружениях, стоящих на балансе муниципального образования | Обслужено 3 здания |
| Проведение противопожарных мероприятий | Оформление стендов пожарной безопасности, распространение памяток и листовок на противопожарную тематику |

- Об организации общественных и временных работ в муниципальном образовании Стёпанцевское на 2012-2015 годы

За отчетный период в рамках программы был трудоустроен на общественные работы 1 человек, на временные работы – 4 человека.

- Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах  муниципального образования    Стёпанцевское в летний период 2012-2015 годов

| Наименование мероприятий (запланированные) | Фактически достигнутые результаты в отчетном периоде |
| --- | --- |
| Оборудование спасательного поста | 1 шт. |
| Приобретение наглядной агитации для стенда | Оборудовано 3 стенда |
| Очистка дна водного объекта и обучение матросов-спасателей | 1 водоем. |
| Проведение профилактических мероприятий | Распространены листовки и памятки на тематику «Охрана жизни людей на водных объектах» |

- Благоустройство территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района на 2015 – 2017 г.г.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой Программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Озеленение объектов благоустройства | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по валке аварийных деревьев с вывозом древесных отходов | ед. | 5 | 30 | 0 | +25 |
| Опилка (прореживание крон) деревьев | ед. | 10 | 0 | -10 | -10 |
| Уборка несанкционированных свалок | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Устройство новых детских площадок и доукомплектование новыми элементами | ед. | 3 | 0 | -3 | 0 |
| Информативное обеспечение табличками названия населенных пунктов, улиц и номеров домов | ед. | 10 | 0 | -10 | -10 |
| Подготовка и проведение субботников | ед. | 4 | 6 | +2 | +2 |
| Благоустройство и чистка прудов | ед. | 5 | 1 | -4 | -4 |
| Благоустройство территории зоны отдыха | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого сводная оценка | +3 |

Также в рамках программы выполнен ряд мероприятий по содержанию электролиний уличного освещения, организован вывоз крупногабаритного мусора с территорий 2 кладбищ, уборка и вывоз крупногабаритного мусора с территорий общего пользования, обустроена территория памятника погибшим в ВОВ, обустроены 2 моста и 3 контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО.

- Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на 2012-2015 годы

| Наименование мероприятий (запланированные) | Фактически достигнутые результаты в отчетном периоде |
| --- | --- |
| содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | 10 квартир |
| ремонт муниципального жилищного фонда | 2 квартиры |
| Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 316,5 тыс. руб. |

В результате программных мероприятий в отчетном периоде увеличилось число приватизированных квартир на 19.

- Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Стёпанцевское Вязниковского района на 2011-2015 годы

| Наименование мероприятий (запланированные) | Фактически достигнутые результаты в отчетном периоде |
| --- | --- |
| Косметический ремонт и благоустройство территории мемориала погибшим воинам | Проведен косметический ремонт памятников: п. Стёпанцево – 2; д. Эдон – 1; д. Буторлино – 1. |

Проведение программных мероприятий позволило привести внешний облик военно-мемориальных объектов в надлежащее состояние и создало условия по обеспечению их сохранности.

- Проведение инвентаризации бесхозяйного, выморочного имущества на территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района на 2013-2015 годы

| Наименование мероприятий (запланированные) | Фактически достигнутые результаты в отчетном периоде |
| --- | --- |
| Оформление технических паспортов | Техническая инвентаризация и паспортизация объектов капитального строительства – 1 шт. |

В рамках программы обследован и составлен реестр бесхозяйного, выморочного имущества, уточнен объем бесхозяйного, выморочного жилья и площади бесхозяйных, выморочных земельных участков.

- Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Стёпанцевское на 2013-2015 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | Утверждено в программе на 2015 год | Фактически достигнуто за 2015 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, оборудованных поручнями | ед. | 3 | 3 | 0 |
| Итого: | 0 |

В ходе реализации программы административные здания были оборудованы специальными приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов.

10. Дорожное хозяйство и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района на 2012-2015 г.г.

| Наименование мероприятий (запланированные) | Фактически достигнутые результаты в отчетном периоде |
| --- | --- |
| Ремонт дорожного полотна | Отремонтированы: ремонт (планировка) автомобильной дороги по д. Серково, S=358,4 м2 ремонт (планировка) участка автомобильной дороги по деревне Зеленые Пруды, S=63 м2 ремонт (планировка) автомобильной дороги по улице Молодежная д. Усады, S=441 м2 ремонт (планировка) участка автомобильной дороги в деревне Усады на повороте к деревне Фомина Рамень, S=225 м2 ремонт (планировка) участка автомобильной дороги по ул. Хутор д. Буторлино, S=260 м2 ремонт (планировка) участка автомобильной дороги по ул. Пролетарская п. Степанцево, S=704 м2 грейдирование автомобильной дороги до д. Дьяконово, S=402,5 м2 ремонт (планировка) участка автомобильной дороги до деревни Фомина Рамень, S=3100 м2 ремонт (планировка) участка автомобильной дороги по ул. Школьная п. Степанцево, S=150 м2 грейдирование автомобильной дороги по д. Дружная, S=300 м2 ремонт уличного освещения на опорах вдоль автомобильных дорог – 65 шт. очистка водопропускных труб от мусора – 1 шт. Зимнее содержание дорог – 65,28 км. |

В ходе реализации программы обеспечено гарантированное в осенне-зимний, весенний периоды проезд по автомобильным дорогам, повышена безопасность дорожного движения, снижена аварийность на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования.

Глава муниципального образования                                                   О.Ю. Рябинина